**Córdoba 25 de Mayo de 2022.**

Buenas tardes me dirijo a ustedes para presupuestar la encomienda de realización de Sitio Web.

Luego de confirmar las 5 secciones y tipo de diseño utilizando la paleta de colores que nos han brindado para el desarrollo del sitio.

Enviamos la propuesta confirmando que según sus necesidades esta será programada en su totalidad y se realizarán las modificaciones mensuales de ofertas que ustedes dispongan (los precios por las modificaciones a realizar serán acordadas en un contrato trimestral con cobro del servicio por hora).

Estas deberán ser presentadas con plazo máximo de entrega todos los 25 de cada mes.

De ser aceptada la propuesta de servicio se definirá la cantidad de imágenes y dimensiones necesarias para la generación a futuro de ecommerce...

**Desarrollo:**

- Diseño estético y funcional.

- Organización e implementación de SEO, teniendo en cuenta que el rubro tiene una alta competencia en el mercado local (Adaptación de factores internos

para el posicionamiento en los buscadores web)

- Responsive Design (Que la página se adapte a todo tipo de dispositivos/ Mobile,

Tablet, Desktop, Pantallas XL)

- Maquetado y estructura preparada para ser mantenible y actualizable en el

tiempo. (Hacemos entrega de todos los archivos realizados en Original)

- Integración de protocolos para que la web se adapte a las distintas redes

sociales y muestre un formato correcto al compartirla vía WhatsApp, Twitter,

Facebook, Linkedin, etc.

- Consideraciones de accesibilidad, usabilidad y la importancia de la creación de una interfaz intuitiva para el target al que está dirigido.

- Configuraciones y ajustes de performance

- Funcionalidades de contacto (formularios de contacto, enlace a todas las redes, etc.)

**Plazos de entrega:**

- Primera Entrega: Diseño global del website ( 14 días hábiles)

- Entrega Final: Presentación del sitio y entrega del proyecto (21 días hábiles)

**Valor:**

- $ 43.000 (cuarenta y tres mil pesos)

ACLARACIONES:

- Las modificaciones posteriores a la aprobación pueden incurrir en modificación de tiempos de entrega y valores del presente presupuesto.

- Este presupuesto no incluye diseño de logo, o edición de cualquier material gráfico o de contenido que se utilizara en el sitio, los mismos deben ser provistos por el cliente en tiempo y forma.

-Todos los materiales complementarios nombrados en el ítem anterior podrán ser diseñados y provistos por la agencia, teniendo en cuenta que es necesaria la presentación de bocetos y la aprobación del comitente para su ejecución y puesta en el sitio.

- Incluye el servicio de subida al servidor, **no incluye hosting**, el mismo será contratado por el cliente.

En el caso de no contar con tal servicio, ofrecemos un asesoramiento en cuanto a que empresa contratar y que esta se adapte a sus necesidades y conveniencia en cuanto a la prestación del servicio.

**Formas de pago:**

- Se puede abonar mediante transferencia bancaria, mercado pago o efectivo.

- Adelanto del 50% - Saldo restante al entregar la web finalizada

**Propuestas de mejoras a Futuro** (no están incluidas en el presupuesto)

-Creación de nueva sección para la implementación de Ecommerce.

Se realiza factura C.

Presupuesto válido hasta el 10/06/22.

Quedo a su disposición, para aclarar o ampliar cualquier aspecto de la presente oferta.

Muchas gracias, Saludos!

Paula García.